| Dato | Descrizione |
| --- | --- |
| CIG | Z621CBCA32 |
| Struttura proponente | U.O.C. GESTIONE INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE dell’ASP di Cosenza – P.I.: 02853720783; RUP Ing. Piercarlo Miglio |
| Oggetto del bando | Rifacimento manto impermeabile copertura Sede Centrale ASP di Cosenza |
| Procedura di scelta del contraente | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Alvima S.rl.l, Via dei Mille, 74 – Cosenza; Edil Bruno, C.da Noggiano – Rende; Edil Store, Via Prioli N°40 – S.Vincenzo La Costa; Multimpianti Soc. coop. Arl, Via Luigi Falcone, 26 – Trenta Santacroce S.N.C., Via Villana – Rende; |
| Aggiudicatario | Alvima S.rl.l, Via dei Mille, 74 – Cosenza |
| Importo di aggiudicazione | € 33.020,16 + iva |
| Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | Data di effettivo inizio dei lavori: 30-11-16. Data di fine lavori: 30-12-16. |
| Importo delle somme liquidate | 32.430,00 + iva |